|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nhóm 11 | | | Biên bản họp dự án | | | | Dự án | Xây dựng website quản lý – chia sẻ tài liệu trực tuyến | | | Chủ trì cuộc họp | Nguyễn Ngọc Đạt | | Mã hiệu DA | MM01 | | | Thư ký | Nguyễn Mạnh Linh | | Phụ trách | Nguyễn Ngọc Đạt | | | Người tham dự | Nguyễn Hoàng Phượng  Nguyễn Ngọc Đạt  Nguyễn Mạnh Linh  Nguyễn Doãn Nội  Trần Chí Thanh | | Công việc | Lập KHDA | | | | Thời gian | Từ 15h | đến: 17h giờ 25/10/2013 | | | Địa điểm | TC - 501 | | | | Tiêu đề | Họp thông qua kế hoạch dự án | | | Mã số | BB02 |   **Mục tiêu**   * Thông qua kê hoạch thực hiện dự án   **Nội dung**   * Xem xét kế hoạch dự án * Thảo luận, chỉnh sửa * Phê duyệt, phổ biến kế hoạch * Kế hoạch tiếp theo   Tiến độ hiện tại   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | STT | Công việc | Nhóm thực hiện | Kết quả | Lí do không hoàn thành | Thời hạn mới | | *1* | Lập KH DA | Nguyễn Ngọc Đạt | 100% |  |  |   Các biện pháp giải quyết và quyết định   |  |  |  | | --- | --- | --- | | STT | Vấn đề | Quyết định | | 1 | Xem xét và thông qua kê hoạch dự án | Thông qua kế hoạch dự án |   Kế hoạch tiếp theo   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | STT | Công việc | Nhóm thực hiện | Kết quả cần đạt | Thời hạn | | 1 | Xác định yêu cầu | QT | Báo cáo khảo sát yêu cầu  Đặc tả yêu cầu  Báo cáo tiến độ | 29/10/2013 |   Các tài liệu   |  |  |  | | --- | --- | --- | | STT | Tài liệu | Mã số | |  | Bản kế hoạch thực hiện dự án | KH01 | |  | Biên bản cuộc họp | BB02 | |