|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nhóm 11 | | | Biên bản họp dự án | | | | Dự án | Xây dựng website quản lý – chia sẻ tài liệu trực tuyến | | | Chủ trì cuộc họp | Nguyễn Ngọc Đạt | | Mã hiệu dự án | MM01 | | | Thư ký | Nguyễn Mạnh Linh | | Phụ trách | Nguyễn Ngọc Đạt | | | Người tham dự | Nguyễn Hoàng Phượng  Nguyễn Ngọc Đạt  Nguyễn Mạnh Linh  Nguyễn Doãn Nội  Trần Chí Thanh | | Công việc | Xác định Yêu Cầu | | | | Thời gian | Từ 13h | đến: 15h giờ 27/11/2013 | | | Địa điểm | TC - 501 | | | | Tiêu đề | Họp xem xét đặc tả yêu cầu | | | Mã số | BB03 |   Mục tiêu   * Thông qua đặc tả yêu cầu   Nội dung   * Xem xét báo cáo tiến độ * Xem xét đặc tả yêu cầu * Thảo luận, chỉnh sửa, ra quyết định * Phê duyệt, phổ biến * Kế hoạch tiếp theo   Tiến độ hiện tại   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | STT | Công việc | Nhóm thực hiện/ Người báo cáo | Kết quả | Lí do không hoàn thành | Thời hạn mới | |  | Đặc tả yêu cầu | Nguyễn Mạnh Linh | 80% |  | 1/11/2013 | |  | Phân tích yêu cầu | Nguyễn Mạnh Linh | 80% | 1/11/2013 |   Các biện pháp giải quyết và quyết định   |  |  |  | | --- | --- | --- | | STT | Vấn đề | Quyết định | | 1 | Chưa hoàn thành đặc tả | Lùi thời hạn nộp đặc tả. Vẫn tiếp tục tiến hành phân tích trên các đặc tả đã làm được. |   Kế hoạch tiếp theo   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | STT | Công việc | Nhóm thực hiện | Kết quả cần đạt | Thời hạn | | 1 | Tiếp tục xác định yêu cầu | PT | - Báo cáo khảo sát yêu cầu  - Đặc tả yêu cầu  - Báo cáo tiến độ | 1/11/2013 | | 2 | Thiết kế | TK | - Đặc tả thiết kế | 1/11/2013 |   Các tài liệu   |  |  |  | | --- | --- | --- | | STT | Tài liệu | Mã số | | 1 | Biên bản cuộc họp | BB03 | |