|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nhóm 11 | | | Biên bản họp dự án | | | | Dự án | Xây dựng website quản lý – chia sẻ tài liệu trực tuyến | | | Chủ trì | Nguyễn Ngọc Đạt | | Mã hiệu dự án | MM01 | | | Thư ký | Nguyễn Mạnh Linh | | Phụ trách | Nguyễn Ngọc Đạt | | | Người tham dự | Nguyễn Hoàng Phượng  Nguyễn Ngọc Đạt  Nguyễn Mạnh Linh  Nguyễn Doãn Nội  Trần Chí Thanh | | Công việc | Lập trình | | | | Thời gian | Từ 15h | đến: 17h giờ 09/11/2013 | | | Địa điểm | TC - 501 | | | | Tiêu đề | Họp xem xét tiến độ lập trình | | | Mã số | BB2012 |   Mục tiêu   * Xem xét và bàn giao chương trình để kiểm thử   Nội dung   * Xem xét báo cáo tiến độ * Xem xét chương trình * Thảo luận, chỉnh sửa, ra quyết định * Phê duyệt, phổ biến * Kế hoạch tiếp theo   Tiến độ hiện tại   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | STT | Công việc | Nhóm thực hiện | KQ | Lí do không hoàn thành | Thời hạn mới | | 1 | Lập trình module 1,2, 8 | Nguyễn Hoàng Phượng | 90% | Đang lập trình | 12/11/2013 | | 2 | Lập trình module 4,8 | Nguyễn Ngọc Đạt | 80% | Đang lập trình | 12/11/2013 | | 3 | Lập trình module 3,5,6 | Nguyễn Mạnh Linh | 85% | Đang lập trình | 12/11/2013 | | 4 | Lập trình module 4 | Nguyễn Doãn Nội | 80% | Đang lập trình | 12/11/2013 | | 5 | Lập trình modul 9, 10 | Trần Chí Thanh | 80% | Đang lập trình | 12/11/2013 |   Các vấn đề và biện pháp giải quyết   |  |  |  | | --- | --- | --- | | STT | Vấn đề | Quyết định | | 1 | Chưa hoàn thành phần lập trình | Lủi thời hạn lập trình, rút ngắn thời gian kiểm thử. |   Kế hoạch tiếp theo   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | STT | Công việc | Nhóm thực hiện | Kết quả cần đạt | Thời hạn | | 1 | Tiếp tục lập trình | LT | - Báo cáo tiến trình  - Bàn giao chương trình | 16/11/2013 |   Các tài liệu   |  |  |  | | --- | --- | --- | | STT | Tài liệu | Mã số | | 2 | Biên bản cuộc họp | BB2012 | |