|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nhóm 11 | | | Biên bản họp dự án | | | | Dự án | Xây dựng website quản lý – chia sẻ tài liệu trực tuyến | | | Chủ trì | Nguyễn Ngọc Đạt | | Mã hiệu dự án | MM 01 | | | Thư ký | Nguyễn Mạnh Linh | | Phụ trách | Nguyễn Ngọc Đạt | | | Người tham dự | Nguyễn Hoàng Phượng  Nguyễn Ngọc Đạt  Nguyễn Mạnh Linh  Nguyễn Doãn Nội  Trần Chí Thanh | | Công việc | Lập Trình | | | | Thời gian | Từ 13h | đến: 15h giờ 20/11/2013 | | | Địa điểm | TC - 501 | | | | Tiêu đề | Họp xem xét tiến độ lập trình (lần2) | | | Mã số | BB2012-2 |   Mục tiêu :   * Xem xét và bàn giao chương trình để kiểm thử   Nội dung :   * Xem xét báo cáo tiến độ * Xem xét chương trình * Thảo luận, chỉnh sửa, ra quyết định * Phê duyệt, phổ biến * Kế hoạch tiếp theo   Tiến độ hiện tại   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | STT | Công việc | Nhóm thực hiện | KQ | Lí do không hoàn thành | Thời hạn mới | | 1 | Lập trình module 1,2, 8 | Nguyễn Hoàng Phượng | 100% |  |  | | 2 | Lập trình module 3, 5, 6 | Nguyễn Ngọc Đạt | 100% |  |  | | 3 | Lập trình module 4 | Nguyễn Mạnh Linh | 100% |  |  | | 4 | Lập trình module 7,8 | Nguyễn Doãn Nội | 100% |  |  | | 5 | Lập trình Module 9,10 | Trần Chí Thanh | 100% |  |  |   Các vấn đề và biện pháp giải quyết   |  |  |  | | --- | --- | --- | | STT | Vấn đề | Quyết định | | 1 | Xem xét và bàn giao phần lập trình để kiểm thử | Duyệt phần lập trình , bàn giao để kiểm thử |   Kế hoạch tiếp theo   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | STT | Công việc | Nhóm thực hiện | Kết quả cần đạt | Thời hạn | | 1 | Kiểm thử | KT | -Kế hoạch kiểm thử  - Các kịch bản kiểm thử  - Các biên bản kiểm thử  - Báo cáo tiến độ | 16/11/2013 |   Các tài liệu   |  |  |  | | --- | --- | --- | | STT | Tài liệu | Mã số | | 1 | Biên bản bàn giao chương trình | BG01 | | 2 | Biên bản cuộc họp | BB2012 |   Chủ trì: Thư ký: |