|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nhóm 11 | | | Biên bản họp dự án | | | | Dự án | Xây dựng website quản lý – chia sẻ tài liệu trực tuyến | | | Chủ trì | Nguyễn Ngọc Đạt | | Mã hiệu dự án | MM 01 | | | Thư ký | Nguyễn Mạnh Linh | | Phụ trách | Nguyễn Ngọc Đạt | | | Người tham dự | Nguyễn Hoàng Phượng  Nguyễn Ngọc Đạt  Nguyễn Mạnh Linh  Nguyễn Doãn Nội  Trần Chí Thanh | | Công việc | Kiểm thử | | | | Thời gian | Từ 15h | đến: 17h giờ 16/11/2013 | | | Địa điểm | TC - 501 | | | | Tiêu đề | Họp xem xét tiến độ kiểm thử | | | Mã số | BB06 |   Mục tiêu:   * Xem xét các tài liệu kiểm thử, bàn gia chương trình đã kiểm thử   Nội dung   * Xem xét báo cáo tiến độ * Xem xét chương trình * Thảo luận, chỉnh sửa, ra quyết định * Phê duyệt, phổ biến * Kế hoạch tiếp theo   Tiến độ hiện tại   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | STT | Công việc | Nhóm thực hiện | KQ | Lí do không hoàn thành | Thời hạn mới | | 1 | KT module 1,2,8 | Nguyễn Hoàng Phượng | 100% |  |  | | 2 | KT module 7,8 | Nguyễn Ngọc Đạt | 100% |  |  | | 3 | KT module 3,5,6 | Nguyễn Mạnh Linh | 100% |  |  | | 4 | KT module 4 | Nguyễn Doãn Nội | 100% |  |  | | 5 | KT Module 9, 10 | Trần Chí Thanh | 100% |  |  |   Các vấn đề và biện pháp giải quyết   |  |  |  | | --- | --- | --- | | STT | Vấn đề | Quyết định | | 1 | Quy trình kiểm thử chưa đung theo yêu cầu đề ra | Chấp nhận chất lượng chưa đúng yêu cầu, sẽ nâng cấp chỉnh trong giai đoạn sau của dự án |   Kế hoạch tiếp theo   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | STT | Công việc | Nhóm thực hiện | Kết quả cần đạt | Thời hạn | | 1 | Triển khai | VH | - Kế hoạch triển khai  - Biên bản triển khai  - Báo cáo tiến độ | 18/11/2013 | | 2 | Đóng gói,  làm tài liệu | TL | - Các tài liệu  - Báo cáo tiến độ | 18/11/2013 | | 3 | Nghiệm thu | QL + GĐDA | - Báo cáo nghiệm thu  - Biên bản bàn giao | 25/12/2013 |   Các tài liệu   |  |  |  | | --- | --- | --- | | STT | Tài liệu | Mã số | | 1 | Kế hoạch kiểm thử | KT01 | | 2 | Kịch bản kiểm thử | KT02 | | 3 | Biên bản kiểm thử | KT03 | | 2 | Biên bản cuộc họp | BB06 |   Chủ trì: Thư ký: |