## Slide 1: Quản trị dự án xây dựng website quản lý – chia sẻ tài liệu trực tuyến ShareData.com
Nhóm sinh viên thực hiện
  Nguyễn Hoàng Phượng 20092071
  Nguyễn Ngọc Đạt 20090676
  Nguyễn Mạnh Linh 20091603
  Nguyễn Doãn Nội 20091988
  Trần Chí Thanh 20092392

## Slide 2: Nội dung trình bày
Khởi động dự án
Mục tiêu dự án
Tổ chức dự án
Kiểm soát rủi ro
Kết thúc dự án

## Slide 3: 1. Khởi động dự án
Tên dự án : Xây dựng webstite quản lý – chia sẻ tài liệu trực tuyến
Khách hàng : Lớp quản trị dự án
Thời gian thực hiện dự án:
Ngày bắt đầu :25/10/2013
Ngày kết thúc:30/11/2013

## Slide 4: 2. Mục tiêu
Xây dựng website hoàn thiện, sử dụng được
Website dễ sử dụng, tiện lợi
Thời gian thực hiện: 5 tuần
Người dùng:
Xây dựng website quản lý chia sẻ tài liệu trực tuyến phục vụ toàn bộ những người muốn lưu trữ, chia sẻ tài liệu của mình
Cho phép người dùng tạo tài khoản, upload tài liệu nhưng sẽ được kiểm duyệt nội dung có phù hợp hay không.
Xây dựng một website sao cho người dùng có thể dễ dàng tạo và quản lý tài liệu của mình.

## Slide 5: 2. Mục tiêu
Quản trị viên:
Quản trị viên có thể quản lý danh mục tài liệu (thêm, sửa hoặc xóa danh mục tài liệu).
Quản trị viên có thể kiểm tra và xóa tài liệu lỗi (được báo cáo bởi người dùng).
Quản trị viên có chức năng cảnh báo những thành viên có tài liệu lỗi, đồng thời sẽ khóa tài khoản nếu tiếp tục vi phạm

## Slide 6: 3. Tổ chức dự án
3.1. Mô hình phát triển phần mềm
3.2. Tổ chức nhân sự
3.3. Tổ chức kế hoạch thực hiện

## Slide 7: 3. Tổ chức dự án
3.1. Mô hình phát triển phần mềm
Sử dụng mô hình xoắn ốc để tạo sự tin cậy cho khách hàng:

## Slide 8: 3. Tổ chức dự án
3.1. Mô hình phát triển phần mềm
Mỗi chu trình xoắn ốc trên đều thực hiện qua các pha:

## Slide 9: 3. Tổ chức dự án
3.2. Tổ chức nhân sự
Trưởng dự án (Project Manager) : 01 người
Tư vấn kỹ thuật hoặc nghiệp vụ : 01 người
Kiểm tra quá trình: 01 người
Nhóm phân tích, thiết kế : 03 người
Nhóm lập trình : 03 người
Nhóm test : 02 người
Nhóm triển khai ứng dụng : 02 người

## Slide 10: 3. Tổ chức dự án
3.3. Tổ chức kế hoạch thực hiện
Tuần 1: Nhận đề tài và xác định yêu cầu của đề tài
Tuần 1: Phân tích và thiết kế
Tuần 2 + 3: Lập trình ( JSP, PHP, Javascirpt, Ajax, CSS … )
Tuần 4: Tuần dự phòng nếu có rủi ro
Tuần 5: Kiểm thử và triển khai, cài đặt
Tuần 5: Báo cáo, bảo vệ và kết thúc dự án

## Slide 11: WBS theo sản phẩm

## Slide 12: 4. Kiểm soát rủi ro

## Slide 13: 5. Đóng dự án

## Slide 14: Thanks for listening !